Gantt diagram skabelon

Formål og udbytte

Gantt-planen udarbejdes for at få et overblik og skabe mulighed for at styre, så leverancer tilvejebringes til tiden og på budgettet.

Derudover er formålet:

- At skabe fælles forståelse og accept af opgaverne blandt projektdeltager og interessenter. Hvem gør hvad og hvornår.

- At skabe tempo og intensitet i projektet, så leverancer og effekt skabes med et minimum af indsats og forbrug af tid.

- At skabe sammenhæng mellem projektmål og den enkeltes indsats og ansvar.

- At give et let forståeligt overblik for projektdeltagere, interessenter og styregruppe.

Hvornår bruges planen i projektet?

- Gantt-planen anvendes af forskellige målgrupper. Den skal derfor kunne opbygges i niveauer, så ledere på højt niveau ikke drukner i detaljer, hvorimod projektteam og arbejdsgrupper skal kunne anvende den til detaljeret arbejdsplanlægning.

- Gantt-planen udarbejdes i projektgruppen så hurtigt som muligt. Gennem de indledende faser vil planen bliver mere og mere detaljeret.

- Planen anvendes til kommunikation om projektet, projektopfølgning og detailplanlægning gennem hele projektforløbet.

Faldgruber og begrænsninger

- Ofte er den overordnede plan med få aktiviteter udarbejdet på ledelsesniveau. Denne plan skal detaljeres og kvalificeres af folk, som kender de faglige problemstillinger i detaljer.

- Planen bør udarbejdes af projektteamet for at sikre kvalitet, accept og commitment fra projektdeltagerne.

- Da planen skal kunne anvendes af flere målgrupper, skal den opbygges i forskellige detaljeringsniveauer. Man kan altså ikke have én plan, som tilfredsstiller behovene i styregruppen, hos interessenterne, i projektteamet og helt ned i de enkelte arbejdsgrupper.

- En plan er et kvalificeret forecast, som bygger på bestemte forudsætninger. Derfor vil det være nødvendigt at justere planen, når projektet opnår erkendelser i processen.

- Planen skal være opbygget sådan, at den skaber en naturlig struktur for projektarbejdet.

- Da planen viser aktiviteterne i modsætning til milepælsplanen, vil den ofte skulle justeres, efterhånden som man får ny erkendelse i projektet.

VÆRKTØJ 5.4: GANTTPLAN (ÅRSPLAN)

| Projekt |  |  |  | Delprojekt/indsatsområde |  |  |  |  | Projektleder |  |  |  | Dato |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiviteter | Jan. | Feb. | Marts. |  | April. | Maj. | Juni. | Juli. |  | Aug. | Sep. | Okt. |  | Nov. | Dec. |

Kilde: John Ryding Olsson.

VÆRKTØJ 5.4: GANTTPLAN (KVARTALSPLAN)

| Projekt |  |  |  | Delprojekt/indsatsområde |  |  |  |  |  | Projektleder |  |  |  | Dato |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktiviteter | Uge | Uge | Uge |  | Uge | Uge | Uge | Uge | Uge |  | Uge | Uge | Uge |  | Uge | Uge |

Kilde: John Ryding Olsson.