Værktøj til formulering af formål, leverancer og succeskriterier

SMART målsætning:

- Specifikt

- Målbart

- Accepteret

- Realistisk

- Tidsfastsat

Målformuleringens 3-deling:

|  | Hjælpespørgsmål | Effekt/eksempel |
| --- | --- | --- |
| Formål | - Hvorfor gennemføres projektet? | - Kortere sagsbehandlingstid |
|  | - "For at…" | - Reducere fejl |
|  | - Hvorfor skal vi lave projektet | - Øge kundetilfredshed |
|  | - Hvad skal projektet opnå |  |
| Leverancer | - Hvordan realiseres formålet? | - Ny IT-løsning |
|  | - Projektets leverancer? | - Nye arbejdsgange beskrevet |
|  | - "Ved at levere…" (det, vi har i hånden, når projektet er færdigt) | - Træning af sagsbehandlerne |
|  | - Leverancer er det, I står med i hånden, når projektet slutter |  |
| Succeskriterier | - Er formålet nået? | - Sagsbehandlingstid på 4 dage |
|  | - Måling af projektets effekt i drift fasen (Knytter sig til formål) | - Fejlraten er faldet til 5% efter 2 måneder |
|  | - "ved at kunne måle/konstatere…" | - Kunderne scorer 4,4 på tilfredsanalysen |
|  | - Succeskriterier er det, I vil måle jeres succes på |  |
|  | - Succeskriterier knytter sig til de enkelte formål/mål |  |

SKABELON 1: MÅLHIERARKIET

|  |  | Formål (effekt) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Succeskriterium |  |  |  |
|  | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) |  |
|  | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium |  |
| Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) |
| Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium |
| Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) | Delformål (effekt) |
| Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium | Succeskriterium |
| Leverance | Leverance | Leverance | Leverance | Leverance | Leverance |

Hierarkiet udvikles ved at spørge, hvorfor dette skal projekt gennemføres. Derved findes formålet. Derefter spørges, hvordan formålet opnås. Dette kan medføre flere delformål. Vedbliver man med at spørge hvordan, udvikles hierarkiet, indtil leverancerne findes. Succeskriterierne defineres for de vigtigste delformål.  Kilde: John Ryding Olsson.

Eksempel

Hvor de

- blå er formål og delformål,

- Mørkeblå er leverancer

- Og orange er succeskriterier